金蝶征信数智平台（最小MVP版本）

- MAP

- Market（市场机会）​

中国小微企业融资市场规模超 10 万亿元，金融机构数字化风控渗透率仍处于快速上升期；监管持续引导"数据要素"市场化配置，税票、发票、司法等垂直数据服务需求旺盛。MVP 阶段可直接触达的目标市场为：已有合作的 200+ 金融机构及其下游代理人/企业客户网络。

- Ability（公司能力）​

金蝶征信具备三项能力：数据侧（合规的税票数据采集通道）、客户侧（200+ 金融机构的信任资产和商务网络）、产品侧（可直接上架的标准产品、Skills、API）。这三项能力构成了平台的基础和优势。

- Product（产品形态）​

MVP 平台以"三店一体"架构呈现：智能体商店（场景化 Agent）、数据商店（API 即服务）、技能商店（可扩展 Skills）。统一的用户认证、订单、算力和对话层支撑上述三店，使用户能够"即买、即用、即交付"。

战略定位：数智平台并非要替代现有收入，而是把已被市场验证的能力以"智能体 + 数据 + 技能"的形态标准化、产品化、在线化，实现交付自动化、获客规模化、复购放大化。

MVP 阶段核心目标：市场有真实付费需求 → 公司有现成产能承接 → 产品以最低改造成本上线，形成高确定性的 PMF 验证路径。

- 产品价值体系

| - 业务价值 | - 交付成本降低：从传统人工交付转向AI智能体自助服务 - 产品扩展性提升：支持业务规模快速增长 - 户体验提升：即买即用，无需等待人工排期 |
| --- | --- |
| - 技术价值 | - AI智能体架构：支持多场景金融业务智能体 - 数据市场平台：数据要素和指标因子的标准化服务 - 技能扩展机制：支持第三方技能接入 |
| - 组织价值 | - 团队AI能力积累 - 销售-交付流程自动化、标准化 - 通过平台形态放大行业影响力 |

3.用户画像

| - 用户 | - 核心痛点 | - 付费场景 | - 付费意愿 | - 获客策略 | - 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 金融机构（客户经理/风控/科技部） | - 不敢贷，不能贷，不愿贷？ | 贷前准入筛查、税票数据核验、风控评分查询 | - 高；单客价值大 | - 商务直接拜访银行的业务部、风控部、科技部，转发平台链接试用 - 行业会议峰会/金融科技大会现场演示获客 | - 发链接后，实际登录率； - 登录后试用的比例； |
| - 中介渠道 | - 提升客户转化率？ | - 标准版税票采集工具；贷款产品查询；客户尽调报告 | - 中；对工具敏感 | - 依托已有代理人网络，代理人管理团队直接在工作群推送新工具 - 代理人培训会上演示平台功能 | - 用户注册率 - 工具日活量； |
| - 企业主 | - 怎么快速获取融资？ | 企业经营健康度诊断报告、财税风险预警服务 | - 低；价格敏感 | - 企业主社群推送 - 与地方行业协会合作 | - 用户注册率； - 注册转化率； |

4.产品功能-demo

5.成本-收入预估

（MVP 阶段按"金融机构"与"代理人/企业主"两条客户线测算）

- 开发预估明细

| - 用户 | - 开发模块 | - 功能 | - 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 金融机构-客户经理 | - 基础平台 | - 用户认证、权限管理、订单管理 | - 15 |
|  | - 基础平台 | - 智能对话 | - 5 |
|  | - 智能体商店模块 | - 智能体接入，至少5个 | - 10 |
|  | - 数据商店模块 | - 数据API接入 | - 5 |
|  | - Skill模块 | - Skill接入 | - 5 |
|  | - 运维监控 | - 部署上线，系统日志 | - 10 |
|  | - 前端交互 | - 接口交互 | - 10 |
| - 代理人/企业主 | - 智能体商店模块 | - 智能体接入，至少5个 | - 10 |
|  | - 数据商店模块 | - 数据API接入 | - 5 |
|  | - Skill模块 | - Skill接入 | - 5 |

- 全成本估算

| - 客户线 | - 成本项 | - 成本 |
| --- | --- | --- |
| - 金融机构-客户经理 | - 开发成本 | - 10-15万元 |
|  | - 产品、项目管理、商务、客户成功等成本 | - 5-10万 |
|  | - 服务器、算力 | - 1-5万 |
|  | - 小计 | - 16-30万 |
| - 代理人/企业主 | - 开发成本 | - 5万元 |
|  | - 产品、项目管理、商务、客户成功等成本 | - 1-5万 |
|  | - 服务器 | - 1万 |
|  | - 小计 | - 7-11万 |
| - 总计 |  | - 23-41万 |

- 收入预期明细

| - 用户 | - 收入模块 | - 假设 | - 收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金融机构-客户经理（假设目标10家金融机构） | - 算力包 | - 基础款免费 | - 0 |
|  | - 智能体包 | - 客单价1-5万元 | - 10-50万 |
|  | - 数据包 | - 单户1-10元，每家机构采集10万户 | - 10-100万 |
|  | - Skill包 | - 基础款免费 | - 0 |
|  | - 小计 |  | - 20-150万 |
| 代理人/企业主（假设目标10000家用户） | - 算力包 | - 客户消耗充值算力 | - 0 |
|  | - 智能体包 | - 客户消耗充值算力 | - 0 |
|  | - 数据包 | - 基础款免费，增值1-10元/次（数据入库） | - 1-10万 |
|  | - Skill包 | - 基础款免费，增值1-10元/次 | - 1-10万 |
|  | - 小计 |  | - 2-20万 |
| - 总计 |  |  | - 22-170万 |

*平台的核心商业价值不是替代现有收入，而是把已有收入模式做得更标准、更可复制，并通过免费能力带来更多线索，通过付费包放大复购和客单价。

6.ROI测算

| - 指标 | - 保守情形 | - 中性情形 | - 乐观情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 总投入（开发+运营+算力） | - 41 万 | - 32 万 | - 23 万 |
| - 金融机构线收入 | - 20 万 | - 80 万 | - 150 万 |
| - 代理人/企业主线收入 | - 2 万 | - 10 万 | - 20 万 |
| - 年度总收入 | - 22 万 | - 90 万 | - 170 万 |
| - 净收益（收入-成本）​ | - ​-19 万 | - ​+58 万 | - ​+147 万 |
| - ROI | - ​-46%​ | - ​+181%​ | - ​+639%​ |
| - 投资回收期 | - >12 个月 | - 约 4-5 个月 | - 约 1-2 个月 |